我要做一个[项目类型]，运行在[目标平台]，功能包括：

1. ...

2. ...

（不需要列完整，AI 会帮你补）

开始写代码之前，先帮我做以下事情：

1. 写一份需求文档（requirements.md），把功能拆成编号的需求项，

每个需求有明确的验收条件。

在写需求文档时，如果你觉得我可能漏掉了一些常见的功能或者

体验细节，请主动列出来提醒我，让我选择要不要加上。

2. 补充非功能需求：性能上限、隐私约束、错误处理策略，

写进 requirements.md 的独立章节。

3. 写一份技术架构文档（tech-stack.md），确定：

- 用什么语言/框架/库，以及目标平台和最低版本

- 数据怎么存储

- 模块怎么划分

- 数据模型长什么样

- 文件结构约定（源码放哪、文档放哪、资源放哪、命名规范）

4. 写一份 UI 设计规范（ui-design.md），定好颜色、字体、布局、

组件样式，后面写 UI 时全按这个来，不准临时魔改

5. 写一份分阶段开发计划（development-plan.md），

分 A→B→C→D 四个阶段，每个阶段 5-8 个任务，

每个阶段结束有可验证的验收条件，完成一个阶段后停下等我确认

6. 建一个 devlog/ 目录，每次工作结束写日志，

记录：完成了什么、待办什么、遇到的问题

7. 每个阶段结束后，用 git 提交一次，commit message

写清楚本阶段完成了什么

8. 约定 Bug 修复流程：复现 → 分析根因 → 提出方案 → 批准 → 动手。

如果一个方向改了两次还没效果，停下来换个角度

9. 在最开始创建一个 CLAUDE.md，写入工作约定（分阶段执行、小步提交、

动手前先读文档、Bug 修复流程）。后续每产出一份文档，更新 CLAUDE.md

把它的路径和用途加进去。